温馨提示：

为了方便投标人能尽快退回本工程的投标保证金，请各投标人在提交投标文件的同时提供招标文件中的 “投标保证金退款账户信息（附件五）”。

招 标 文 件

项目名称：2023年度温岭市石桥头镇国土绿化工程

招 标 人：温岭市石桥头镇人民政府

联 系 人：王君辉

联系电话：13566801572

招标代理：浙江科佳工程咨询有限公司

联 系 人：莫顺留

联系电话：0576-80689060

2023年2月

第一章  投标人须知前附表及投标人须知

一、投标人须知前附表

| 项号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 | 工程名称：2023年度温岭市石桥头镇国土绿化工程 建设地点：温岭市石桥头镇双岙村（阮岙村） 承包方式：包工包料 质量标准：合格 招标方式：公开招标 预算造价：172920元；下浮率：12%；发包价：152743元 |
| 2 | 招标范围：招标人提供的造林作业设计书所包含的工程。工程区域面积43.2亩。 |  |
| 3 | 工期要求： （1）初植工期：30日历天。 （2）未成林抚育工期：初植完工后3个定植苗生长季（工期到第3年4季度造林保存率验收合格止）。未成林抚育分次工期如下： 第1、3、5次未成林抚育工期：每年9月底前完成（允许气象学上入秋前结束）。 第2、4次未成林抚育工期：为第2、3年4月底前完成。 |  |
| 4 | 资金来源：市财政拨款 |  |
| 5 | 投标人资质等级要求：同时具备①有效营业执照的独立法人资格；②2020年1月1日（以合同签订时间为准）以后承接的绿化造林类似业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 本次招标不接受联合体投标。 |  |
| 6 | 项目经理资质等级要求：具备林业相关专业中级及以上职称。 |  |
| 7 | 有效投标报价：152743元 |  |
| 8 | 投标有效期：90天（从提交投标文件截止时间之日起算） |  |
| 9 | 投标保证金的金额：叁仟元整 投标保证金的形式：银行转账（或电汇） 开户行：台州银行股份有限公司温岭石桥头小微企业专营支行； 户名：温岭市石桥头镇人民政府投标保证金专户； 账号：550037765300015。 投标保证金的到账截止时间：2023年2月27日17:00整。 ①投标保证金由投标人的账户一次性汇入（或转入）招标人指定账户，否则视为未提交投标保证金。 ②在用途栏中注明“2023年国土绿化”。 |  |
| 10 | 投标文件份数：商务标正本1份、副本1份 |  |
| 11 | 提交投标文件截止时间：2023年2月28日14时00分 提交地点：温岭市石桥头镇人民政府二楼会议室 |  |
| 12 | 开标时间：2023年2月28日14时00分 开标地点：温岭市石桥头镇人民政府二楼会议室 |  |
| 13 | 评标办法：详见投标人须知（六）评标 |  |
| 14 | 履约担保形式：银行转账（或电汇）； 金额：签约合同价的2%； 招标人指定账户。 |  |

二、投标人须知

（一）、总则

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开随机抽取确定候选人。

1. 工程说明：

1.1本工程说明详见前附表第1项所述

1.2工程概况：苗木采购（木荷、香樟、榉树和枫香，5711株），造林地清理（带状清理17.1亩），整地挖穴（人工未经整地挖穴5711穴），苗木定植（5711株），未成林抚育（带状割抚5次共85.5亩次、块状松土22844块次、扩穴抚育5711穴），中幼林抚育（人工清杂草灌6.75亩），运输（距离＜500m，Ⅱ类、Ⅲ类苗5711株），以及保障工程质量的日常管护、补植等内容。

2. 招标质量、工期、范围：

2.1本招标工程质量标准详见本须知前附表第1项所述。

2.2本招标工程工期要求详见本须知前附表第3项所述。

2.3本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第2项所述。

3. 投标费用：

3.1投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.投标人资格条件

4.1为履行本施工合同的目的，投标人资格条件见投标人须知前附表第5项、第6项所述。

（1）投标人资质条件：见投标人须知前附表第5项；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表第6项；

4.2报名参加投标的企业必须具有独立法人资格，为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标人资格条件和具有履行合同的能力。

4.3本工程不接受联合体投标。

4.4 投标人不得有存在下列情况之一：

（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（二）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（三）为本工程的监理人、代建人；

（四）为本工程提供招标代理服务的；

（五）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同一个法定代表人的；

（六）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（七）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.5投标人提供的资格标中如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格，并报有关行政监督部门处理。

（二）、标底及投标报价编制依据

5.计价依据取费标准

5.1本工程计价依据：《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》(浙建建﹝2018﹞61号)、《省建设厅关于调整建、筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发﹝2022﹞37号）、《浙江省营造林工程预算定额》（2019试行版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等有关规定。

5.2计价方式：本工程采用定额计价法，一般计税法。

5.3取费部分：

施工取费按《浙江省营造林工程预算定额》（2019试行版）规定计取，计费基数为定额人工费加定额机械费加相应人工机械价差之和。其中：

（1）安全文明施工基本费中增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用，安全文明施工基本费按照《浙江省营造林工程预算定额》（2019试行版）非市区工程中值费率乘以1.15系数计取，费率为4.28%；

（2）其他组织措施费按中值计取，其中提前竣工增加费费率为1.69%，冬雨季施工增加费费率为0.15%；

（3）管理费、利润按中间值计取，其中企业管理费费率为10.07%，利润费率为8.08%；

（4）本工程规费取20.42%，税率按9%计取。

（5）本工程不考虑创标化工地、优质工程增加费。

其中安全文明施工基本费计取税金后为不可竞争项目造价，不下浮。

5.4工程事项有关说明：

（1）本工程清理、开挖出的剩余物等均考虑场内堆置回填，不考虑外运及消纳；

（2）本工程苗木损耗率考虑在苗木单价中；

（3）本工程带状割抚的植被盖度按40%计取，后期清杂除蔓的植被盖度按60%计入本工程；

（4）本工程作业小班坡度用工调整系数为1.2，区位用工调整系数为1.0；

（5）本工程选择人工施工方式进行作业；

（6）本工程结算时工程量应按实调整。

5.5人工和材料价格：浙江省台州市《台州造价》正刊2023年第1期及市场价。

5.6发包价=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。K值由招标人确定。（K值为12%，发包价为152743元）。

（三）、投标文件的编制

6.投标文件的组成

6.1本工程投标文件由商务标组成。

6.2商务标由投标函（附件一）、投标报价计算书（附件二）、项目管理机构配备表（附件三）三部分组成。

6.3投标人须使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时可按同样格式扩展。

6.4投标项目经理必须与申请文件中所提供的项目经理一致，擅自变更将取消其投标资格。

7.投标报价、投标工期及质量承诺

7.1投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和， 应是完成本须知第2项和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

7.2投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现， 其应包括施工设备、劳务、管理、材料、搬运费、安装、维护、保险、利润、税金、技术措施费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

7.3投标承诺内容中有效投标报价未按前附表中第7项规定的，或质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。

7.4投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

7.5本工程报价方式采用明标暗投方式，即招标人公布本工程总价及发包价，由投标单位按发包价填写工期、质量承诺等。

7.6投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

7.7投标文件报价中的投标报价等全部釆用人民币表示。

8.投标有效期

8.1投标有效期见本投标人须知前附表第8项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效，且投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

8.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第8条关于投标保证金的退还规定仍然适用。

9. 投标保证金

9.1投标人应按投标人须知前附表第9项的规定，在投标保证金到账截止时间之前，将投标保证金由投标人的账户一次性汇入（或转入）招标人指定账户，否则视为未提交投标保证金。

9.2投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而拒收其投标文件。

9.3除第一中标候选人外投标人的投标保证金在中标公示结束后，由招标人统一退还。公示结束后，有异议、投诉的，投标保证金根据异议、投诉处理结果办理。

9.4中标人的投标保证金将在其提交履约保证金后退还。

9.5如投标人有下列情况之一的，招标人可不予退还其投标保证金：

9.5.1投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

9.5.2中标人未能在中标通知书规定的时间内提交合同履约保证金或签署合同的；

9.5.3投标人在投标期间有串标、弄虚作假等行为的。

10.投标文件的份数和签署：

10.1投标人按本须知投标文件的组成规定，编制前附表第10项规定份数的投标文件。

10.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辩认。投标文件商务标中的投标函应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人（或委托代理人）签名（或盖章）。

10.3由委托代理人签名（或盖章）投标文件或参加开标的须同时提交合法有效的投标授权委托书原件。由法定代表人签名（或盖章）投标文件并参加开标的，投标授权委托书可不提供。

10.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签名人签名或盖章。

10.5投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

10.6投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本，另一本作为副本。

（四）、投标文件的提交

11.投标文件的密封与标识

11.1投标人应将投标文件的商务标按要求密封，在密封袋上正确标明“商务标”、“工程名称”和“投标人名称”。

11.2密封要求：密封袋封口处加盖单位公章或法定代表人或委托代理人印章或签名。

11.3未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人将不予受理。

11.4投标人的投标文件（商务标）在投标人须知前附表第11项规定的截止时间前以直接提交形式提交至投标人须知前附表第11项规定的地点。

12. 投标文件的提交

12.1投标人的投标文件在投标人须知前附表第11项规定的截止时间前以直接提交形式提交至投标人须知前附表第11项规定的地点。投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，并带有效期内的身份证（临时身份证）原件和投标授权委托书（如有），提交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人在提交投标文件后即可离开，后续无需签字确认，开标结果以网上公示为准。投标人的法定代表人（或委托代理人）在提交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。

委托代理人提交投标文件的，须同时提交合法、有效的《投标授权委托书》原件。

12.2到提交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

12.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

12.4招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

13.投标文件的补充、修改与撤回

13.1投标人在提交投标文件以后，在招标文件要求的提交投标文件的截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

13.2投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本须知有关规定密封、标识和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

13.3在提交投标文件的截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）、开 标

14.开标

14.1招标人将于前附表第12项规定的时间和地点举行开标会议。投标人在提交投标文件后即可离开，后续无需签字确认，开标结果以网上公示为准。

14.2开标程序

14.2.1开标由招标人主持；

14.2.2招标人在开商务标前当众宣布投标保证金核查结果。然后开启商务标，宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

14.3按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

14.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

14.5招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

14.6有下列情况之一的，其投标文件将视为无效：

14.6.1投标函未加盖投标人公章的或未经法定代表人（或委托代理人)签名（或盖章）的；

14.6.2投标文件未按招标文件要求编制或关键内容字迹模糊辩认不清的；

14.6.3投标人存在“第一章”投标人须知第4.4条款情形之一的；

14.6.4投标截止时间以后送达的投标文件；

14.6.5投标人法定代表人（或委托代理人）未参加开标会议的；或由委托代理人签名（或盖章）投标文件或委托代理人参加开标会议未提供合法、有效的授权委托书原件的；

14.6.6未提供管理人员名单的或提供的管理人员名单不符合要求的；

14.6.7投标人投标报价未按投标人须知第7项报价的；

14.6.8投标人的质量承诺低于前附表中规定的质量标准的或未承诺的；

14.6.9投标人擅自调整招标人确定的项目工期的；

14.6.10商务标未按投标人须知前附表要求提供正、副本份数的；

14.6.11投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金的或提供的投标保证金不符合要求的；

14.6.12投标项目经理与申请文件中所提供的项目经理不一致的；

14.6.13不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

14.6.14投标人弄虚作假或有其他违法行为的；

14.6.15投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

（六）、评 标

15.评标原则：

15.1招标人根据实际情况组成评标委员会。

15.2遵循公开、公平、公正、诚实、信用、科学的原则。

16.评标办法

16.1先对投标文件中的投标保证金进行符合性审查。符合性审查不合格的，其商务标不再拆封、评审。

16.2因有效标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，当全部投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

16.3公开随机抽取确定中标候选人

16.3.1在提交投标文件时，由每个提交投标文件的法定代表人或其委托代理人公开抽取该投标人的号码，所抽取的号码作为该投标人的号码，未通过投标文件审查的投标人当场去掉相对应的号码。剩余通过投标文件审查的有效投标人号码中，由招标人公开随机抽取其中二个号码，第一个号码对应的投标人为第二中标候选人，第二个号码对应的投标人为第一中标候选人。

16.4投标报价算术性修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受或不予以书面确认修正价格的，其投标作无效标处理。

1）投标文件中投标函的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）其余算术错误按招标人要求进行修正。

投标报价取整（小数点后四舍五入）。

16.5推荐中标候选人

16.5.1 招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或者经公示后被取消中标资格的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人将重新组织招标。

16.5.2第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

17.投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和签复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

18.评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

（七）、授予合同

19.合同授予标准

19.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第 （六）条规定评出的投标人。

20.中标通知书

20.1招标人根据评标结果，按照《浙江省招标投标条例》的要求，对中标候选人进行公示。投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以在中标候选人公示期间向有关行政监督部门投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人以书面形式提出异议。

20.2招标人将在公示结束后向中标人发出中标通知书，并向未中标的投标人通知中标结果。

20.3中标通知书将成为合同的组成部分。

21.履约担保

21.1中标人应向招标人提供前附表第14项所规定的合同履约保证金。

21.2合同履约保证金在第三阶段质量验收合格结清工程款后10天内退还。

21.3中标人如未按上述规定提供履约担保，则招标人有充分理由取消其中标资格，其投标保证金不予返还。

22．合同的签订

22.1招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同。

22.2中标人在中标通知书规定的时间、地点，准时到场签约。

22.3招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

22.4中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

22.5签订合同时，中标人应根据招标人的需要指派人员到场签约。

（八）、其  它

23.其它须知

23.1中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目经理、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

23.2投标人提供的资料中如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

23.3本招标文件全部内容是工程签订承包合同依据之一。

23.4本招标文件由招标人负责解释。

24.重新招标

24.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）评标委员会将认定为无效的投标排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的。

25.不再招标

25.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

第二章  营造林工程施工合同（2022年版）

发包人（全称）：温岭市石桥头镇人民政府

承包人（全称）：           

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 山地造林 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下合同：

一、工程概况

1．工程名称：2023年度温岭市石桥头镇国土绿化工程。

2．工程地点：温岭市石桥头镇双岙村（阮岙村）。

3．工程立项依据：温自然资规发﹝2023﹞1号。

4．资金来源：市财政拨款。

5．工程内容：苗木采购（木荷、香樟、榉树和枫香，5711株），造林地清理（带状清理17.1亩），整地挖穴（人工未经整地挖穴5711穴），苗木定植（5711株），未成林抚育（带状割抚5次共85.5亩次、块状松土22844块次、扩穴抚育5711穴），中幼林抚育（人工清杂草灌6.75亩），运输（距离＜500m，Ⅱ类、Ⅲ类苗5711株），以及保障工程质量的日常管护、补植等内容。

6．工程承包范围：

发包人提供的造林作业设计书所包含的工程。工程区域面积43.2亩。

二、合同工期

1．初植工期：30日历天，计划开工日期：2023年月日。计划竣工日期：    年月日。

2．未成林抚育管护工期：初植完工后3个定植苗生长季（工期到第3年4季度造林保存率验收合格止）。未成林抚育分次工期如下：

第1、3、5次未成林抚育工期：每年9月底前完成（允许气象学上入秋前结束）。

第2、4次未成林抚育工期：为第2、3年4月底前完成。

三、签约合同价

签约合同价为：人民币（大写）                      （¥      元）。

四、工程质量标准

达到《温岭市营造林工程质量验收办法（2021年）》附录B工程质量评价指标 合格 标准。其中在综合质量的定植配置质量项中调整山地造林正确率为≧90%。

五、营造林工序和苗木质量要求：

执行本工程作业设计说明书第四点施工技术要求，和第五点种苗工程设计。

六、工程变更

工程变更须经监理单位同意，发包人、承包人及原设计单位达成一致意见后，报市林业行政主管部门审核。工程量变更由合同双方以签证单方式确认，报市林业行政主管部门审定。

七、验收时间、内容和提交资料

承包人应按《温岭市营造林工程质量验收办法（2021年）》规定，根据实际施工的数量和质量，及时办理苗木和其他材料进场、隐蔽工程、工程变更、未成林抚育等签证，完成初植完工、造林成活率、保存率三个阶段自查验收。必须在初植当年4月30日前提交准确完整的第一阶段工程质量验收自查报告，第二年5月15日前提交准确完整的第二阶段工程质量验收自查报告，第三年10月15日前提交准确完整的第三阶段工程质量验收自查报告。

发包人应及时审核办理承包人提交的有关签证，在承包人提交各阶段验收自查报告后一个月内组织完成工程质量验收。

各种工程质量签证，承包人的工程质量验收自查报告，发包人的工程质量验收报告，分别提交纸质材料一式 5 份，原件扫描电子文档 1 份。

八、工程款结算和支付

1．价格调整。在合同工期内，原预算中人工、材料、机械台班不调价。工程变更后项目与预算书项目不同或相类似项目，按林业行政主管部门审定的发包人签证价，费用计取标准均按招标控制价中计算标准，变更后合同价款按下浮数（即下浮12%）结算（其中安全文明施工基本费不下浮），报发包人审核后确定。

2．第一阶段初植完工验收结算。第一阶段验收中的综合项目质量都合格后，结算单位应根据材料和子目质量合格与否和合格率按实计算工程款（如果造林密度正误差率＞5%的，按正误差率扣减工程款）。发包人和承包人应及时对结算报告完成审核确认。

3．工程款支付。

预付款支付金额：       /      。

关于付款周期的约定：工程进度款分工资性工程进度款（即民工工资）和其他工程进度款两类，分别按下列约定拨付：（1）、关于工资性工程进度款的支付约定：按月支付。（2）、关于其他工程进度款的付款周期约定：按进度支付。

工资性工程进度款：每月根据实际发生的民工工资，由承包人上报，经发包人审核后，拨付至承包人开设的农民工工资专用帐户。

其他工程进度款：第一期。第一阶段初植完工验收后，根据经审核的工程结算报告，支付至工程结算款的50%。

第二期。第二阶段造林成活率验收后，造林成活率和其验收前至初植完工期间产生工程量子目都合格的，支付至工程结算款的75%；子目有不合格的，按子目不合格率扣减当期工程款后支付。

第三期。第三阶段造林保存率验收后，造林保存率和其验收前至造林成活率验收期间产生工程量子目都合格的，支付至工程结算款的100%；子目有不合格的，按子目不合格率扣减当期工程款后支付。

支付帐户：

发包人应将合同价款（每月支付的农民工工资除外）支至合同协议书中约定的承包人帐户：开户行：              帐号：                      。

承包人在                    银行开设本工程农民工工资款专用账户，账号：                    。承包人保证工资款专款专用，并每月将工资款通过银行直接发放到每个农民工个人银行账户，不得挪作他用，工资发放不足部分由承包人另行调剂解决。

九、权利和义务

1．承包人权利和义务

⑴承包人在签订合同后应立即着手施工准备工作，工具全部到位。

⑵承包人应认真阅读并理解发包人的造林作业设计书等内容，严格按要求施工。因各种原因确需对工程进行变更时，按第六条工程变更程序确认，承包人才能进行施工。

⑶承包人必须对每道工序进行认真检查、测量和初检，填写当日施工日记和各种记录、自检质量验收单等。

⑷承包人在合同签订后，不得放弃承包，不得转包，否则发包人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。

⑸承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失、树木破坏及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。

⑹承包人因质量问题补植苗木所产生的费用均由承包人承担。

2．发包人权利和义务

⑴发包人对工程进行全过程质量监督和检查。

⑵发包人有权根据工程需要增减工程量，承包人不得拒绝施工。

⑶在承包人施工过程中，发现存在严重质量问题或存在工程欺瞒（包含招投标及前期准备阶段）等，发包人有权暂停工程施工直至终止合同，由此造成的损失发包人不予负责。

十、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、解决政策性问题、落实项目用地，帮助承包人协调好和当地群众的关系。筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。

3．承包人承诺按时提交准确完整的各阶段工程质量验收自查报告，如无正当理由，未按时提交的按工期延期违约责任处理。

4．承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工资。

5．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。另行签订的协议不能作为结算依据。

十一、违约

1．发包人违约

⑴因发包人原因造成工程施工终止的，按已施工完成合格数量结算工程款后1个月内完成支付。

⑵因发包人原因导致工程暂时停止，造成延期的，不计入承包人工期延期时间。

⑶因发包人原因，逾期支付工程进度款的违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

2．承包人违约

⑴承包人因施工质量、日常管护不到位等因素引起工期延误、质量问题等，均由承包人承担相应责任。

⑵承包人无正当理由或未办理工程初植延期或验收不合格整改的，每延期一天，按结算款的千分之一支付违约金。在5月底还未完成初植，违约金按天支付至5月底，再按工程结算款的3%承担违约责任后，可在第二年2月底前继续完成初植造林，但合同工期延长一年，期间增加一年的未成林抚育支出全部由承包人承担。

⑶承包人无正当理由或未办理工程未成林抚育延期的，扣除当次未成林抚育费。未实施未成林抚育的，扣除当次未成林抚育费后，再按工程结算款的2%承担违约责任，并且合同工期延长一年，期间增加一年的未成林抚育支出全部由承包人承担。

⑷综合项目中不合格项可以通过技术或工程措施整改，承包人在实施整改修复工程后，可申请再次验收。但对应的完工日期按再次验收申请日计算，造成工期延误等问题的由承包人承担所有责任，并按延期违约处理。

⑸工程经验收存在以下严重问题的，发包方可以根据实际情况单方终止合同，并按以下方式进行结算：

第一阶段初植完工再次验收中综合项目还有不合格的，允许工期顺延一年或合同终止。在初植完工验收不合格意见出具后一个月内，承包人未提交工期顺延申请的，合同终止，履约保证金全部扣除，按已实际产生的工程量的合格部分进行工程结算，再按工程结算款的80%予以支付。

第二阶段造林成活率或第三阶段造林保存率验收中综合项目有不合格的，合同终止，剩余进度款不予支付。

十二、其他约定

1.承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式：现金（转账或电汇）；金额：按签约合同价的2%。期限：在第三阶段质量验收合格结清工程款后10天内退还。

2．合同未尽事宜，由双方协商解决，或提请上级林业部门协调解决，无法解决的争议可向台州仲裁委员会申请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

⑴中标通知书；

⑵投标函及其附录；

⑶造林作业设计书（造林作业设计说明书、统计表、施工图）；

⑷已标价工程量清单或预算书；

⑸其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十四、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十五、签订地点

本合同在温岭市石桥头镇人民政府签订。

十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十七、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

十八、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁份，合同备案机构执 叁 份。

发包人：  （公章）                    承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

统一社会信用代码：              统一社会信用代码：  

地  址：                地  址：  

法定代表人：                      法定代表人：      

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：              电  话：

开户银行：              开户银行：

账  号：                  账  号：

第三章   工程建设项目廉政责任书

- 工程项目名称：2023年度温岭市石桥头镇国土绿化工程

- 工程项目地址：温岭市石桥头镇双岙村（阮岙村）

- 建设单位（甲方）：温岭市石桥头镇人民政府

- 施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 若乙方存在行贿行为，则甲方将拒绝其参加甲方建设的其他工程的投标活动。

第六条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第七条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第八条 本责任书一式肆份，由甲乙双方各执壹份，有关单位贰份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：              法定代表人：

（签名或盖章）　　　　　　           （签名或盖章）

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：

年   月   日

第四章  技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

具备进场施工条件。

二、本工程采用的技术规范：

依据设计造林作业设计书和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行的标准、规范的要求。

第五章  预算书

一、本预算书是按本投标人须知(二)要求及工程造林作业设计书编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即为合同的组成部分。

二、本预算书应与投标人须知、施工合同、工程规范和造林作业设计书一起使用。

第六章  投标文件格式

一、本工程的投标函（附件一）、投标报价计算书（附件二）、项目管理机构配备表（附件三）、投标授权委托书（附件四）由招标人统一提供。

附件一：

投  标  函

致：温岭市石桥头镇人民政府

一、根据已收到贵方的2023年度温岭市石桥头镇国土绿化工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款和造林作业设计书及其他有关文件后，我方愿以总价人民币(大写)：壹拾伍万贰仟柒佰肆拾叁元整（RMB￥：152743元）的投标报价并按上述合同条款、技术规范、造林作业设计书要求承包上述工程的施工、竣工、抚育，并承担任何质量缺陷保修责任。

二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容的前提下，我方保证：

1、工期：（1）初植工期：确保30日历天内完成（含法定节假日停工等因素）；（2）未成林抚育工期：按招标文件要求。

2、工程质量标准：合格。

3、人员设备按实际要求部署及时到位。

4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

5、我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保，作为我方的履约保证。

6、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

7、我方认同招标人公布的工程预算书作为商务标的组成部分。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会审定为无效标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。我方承诺，对评标结果有异议的，将在中标候选人公示期间提出，未在中标候选人公示期间提出异议的，我方自动放弃投诉权利。

五、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。

六、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

七、我方金额为人民币叁仟元的投标保证金与本投标书同时提交。

投标人(公章）：

法定代表人（或委托代理人）（签名或盖章）：

日期：       年    月    日

| 附件二： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度温岭市石桥头镇国土绿化工程 |  |  |  |  |
| 投标报价计算书 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 营造林 | 元 | 168143 | 不含不可竞争项目造价4777元 |
| 2 | 可竞争项目预算造价 | 元 | 168143 |  |
| 3 | 下浮率（即K值） |  | 12% |  |
| 4 | 不可竞争项目预算造价 | 元 | 4777 |  |
| 5 | 发包价 | 元 | 152743 | 可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价 |
| 6 | 投标报价 | 元 | 152743 |  |
| 本表金额结转至投标函 |  |  |  |  |
| 注：本工程不可竞争项目造价为计取税金后的安全文明施工基本费。 |  |  |  |  |

投标人(公章）：

法定代表人（或委托代理人）（签名或盖章）：

日期：       年    月    日

附件三：

项目管理机构配备表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本岗 工龄 | 证书号码或 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标项目经理必须与申请文件中所提供的项目经理一致。

投标人（公章）：_________________________________

法定代表人（或委托代理人）（签名或盖章）：_____________

日  期：       年    月    日

附件四：

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我           （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为 我公司的合法代理人，全权代表我公司参加2023年度温岭市石桥头镇国土绿化工程招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：____________________

法定代表人（签名或盖章）：__________

授权委托日期：       年    月    日

附件五：

投标保证金退款账户信息

我公司参加2023年度温岭市石桥头镇国土绿化工程的投标工作，现已结束。退还投标保证金人民币叁仟元整，¥3000.00，请退还至：

户名                         ，

开户行                       ，

联行号                       ，

账号                         。