温馨提示：

为了方便投标人能尽快退回本工程的投标保证金，请各投标人在提交投标文件的同时提供招标文件中的 “投标保证金退款账户信息（附件五）”。

招 标 文 件

项目名称：温岭市花溪村一村万树示范村工程

招 标 人：温岭市坞根镇花溪村股份经济合作社

联 系 人：李如参

联系电话：13184399836

招标代理：浙江科佳工程咨询有限公司

联 系 人：陈莎莎

联系电话：0576-80689060

2023年3月

第一章  投标人须知前附表及投标人须知

一、投标人须知前附表

| 项号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 | 工程名称：温岭市花溪村一村万树示范村工程 建设地点：温岭市坞根镇花溪村 承包方式：包工包料 质量标准：合格 招标方式：公开招标 预算造价：350339元；下浮率：16%；发包价：294497元 |
| 2 | 招标范围：招标人指定的林地清理，整地挖穴、苗木定植，未成林抚育等工程。本项目建设面积11.5亩。 |  |
| 3 | 工期要求： 总工期：三年（初植须在45日历天内完成，并按期完成未成林抚育）。其中： （1）初植工期：45日历天。 （2）未成林抚育工期：初植完工后，历经3个6-9月的高温周期，直至造林保存率验收合格止。 第1次松土和施肥时间：从栽植完工1个月后，第2个月内完成。 第2、3次松土除草和施肥时间：为第2、3年4月份完成。 （3）园林绿化（片植草灌）养护工期：经第一阶段初植完工质量验收合格后1年。 |  |
| 4 | 资金来源：上级补助 |  |
| 5 | 投标人资质等级要求：具备有效营业执照的独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 本次招标不接受联合体投标。 |  |
| 6 | 项目经理资质等级要求：具备林业相关专业中级及以上职称。 |  |
| 7 | 有效投标报价：294497元 |  |
| 8 | 投标有效期：90天（从提交投标文件截止时间之日起算） |  |
| 9 | 投标保证金的金额：柒仟元整 投标保证金的形式：银行转账（或电汇） 户 名：温岭市坞根镇人民政府投标保证金专户； 开户行：浙江温岭农村商业银行股份有限公司坞根支行； 账 号：201000250888223。 投标保证金的到账截止时间：2023年3月8日17:00整。 ①投标保证金由投标人的账户一次性汇入（或转入）招标人指定账户，否则视为未提交投标保证金。 ②在用途栏中注明“花溪村一村万树”。 |  |
| 10 | 投标文件份数：商务标正本1份、副本1份 |  |
| 11 | 提交投标文件截止时间：2023年3月9日09时00分 提交地点：坞根文化站（坞根大坪垟党员教育培训基地隔壁大楼）2楼会议室 |  |
| 12 | 开标时间：2023年3月9日09时00分 开标地点：坞根文化站（坞根大坪垟党员教育培训基地隔壁大楼）2楼会议室 |  |
| 13 | 评标办法：详见投标人须知（六）评标 |  |
| 14 | 履约担保形式：银行转账（或电汇）； 金额：签约合同价的2%； 招标人指定账户。 |  |

二、投标人须知

（一）、总则

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开随机抽取确定候选人。

1. 工程说明：

1.1本工程说明详见前附表第1项所述

1.2工程概况：本工程为温岭市花溪村一村万树示范村工程，该项目位于温岭市坞根镇花溪村，面积11.5亩，其中作业区造林面积11.5亩。定植各类苗木259株，其中乔木树种257株，灌木大苗2株以及各类小苗，具体苗木规格详见苗木表。

2. 招标质量、工期、范围：

2.1本招标工程质量标准详见本须知前附表第1项所述。

2.2本招标工程工期要求详见本须知前附表第3项所述。

2.3本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第2项所述。

3. 投标费用：

3.1投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.投标人资格条件

4.1为履行本施工合同的目的，投标人资格条件见投标人须知前附表第5项、第6项所述。

（1）投标人资质条件：见投标人须知前附表第5项；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表第6项；

4.2报名参加投标的企业必须具有独立法人资格，为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标人资格条件和具有履行合同的能力。

4.3本工程不接受联合体投标。

4.4 投标人不得有存在下列情况之一：

（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（二）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（三）为本工程的监理人、代建人；

（四）为本工程提供招标代理服务的；

（五）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同一个法定代表人的；

（六）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（七）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.5投标人提供的资格标中如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格，并报有关行政监督部门处理。

（二）、标底及投标报价编制依据

5.计价依据取费标准

5.1本工程计价依据：《浙江省营造林工程预算定额》（2019版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙建建发〔2019〕92号文件等有关补充文件。

5.2计价方式：本工程采用定额清单综合单价法，一般计税法。

5.3取费部分：

本工程取费标准营造林工程按非市区营造林工程按计取：企业管理费中值10.07%计取，利润中值8.08%计取；施工组织措施费费率为3.91%；安全文明施工费率4.28%，冬雨季施工增加费，规费费率20.42%计取，税金按9%计取。其中安全文明施工基本费计取税金后为不可竞争项目造价，不下浮。

5.4营造林工序和苗木质量要求：

（1）苗木：选择香樟、腊梅、宫粉梅、红梅、杏梅、柿子树等树种。苗木质量要主杆挺直、粗壮，根系发达，土球完整，生长健壮（见苗木表）。

（2）整地挖穴，未经整地环节挖穴，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。作业区1、2、3、4、6、9、13、14、15及16小班直接挖穴（二类土），罗汉松、柿子树挖穴规格100*100*80cm；香樟、腊梅、宫粉梅、红梅A、红梅、杏梅挖穴规格80＊80＊60cm；金边胡颓子挖穴规格60＊60＊40cm。

（3）土球苗定植，保持苗木立直，深度适宜，根系舒展（土球完整）。先填表土后填心土，分层踩实，苗木基部培土成丘，浇定根水，搭拆支撑架。现有乔灌木树冠外1m内不得栽植。栽植深度。所有乔木苗适度深栽，苗木基部深入地面10cm左右。疏枝修剪。香樟、腊梅、宫粉梅、红梅A、红梅、杏梅、柿子树、金边胡颓子可适当疏枝修剪，但都要保持原有顶梢和冠幅形态。苗木支撑。制桩、作业区内材料搬运、支撑架搭制和拆除。造型罗汉松支撑架为四支长2.8m钢管组成一个四脚桩；柿子树支撑架为三支长2.2m毛竹梢组成一个三脚桩；香樟、晚樱、紫薇、垂丝海棠、丹桂、茶花、腊梅、宫粉梅、红梅A、红梅、杏梅支撑架为长1.2m毛竹梢组成一个扁担桩。

（4）未成林抚育设计技术要求：松土抚育。块状松土以栽植苗木为中心，半径0.5米范围，松土深度5-10cm左右，里深外浅，不伤根系，清除杂草。同时结合间苗、扶苗、除萌除蘖、培土，检查苗木支撑架，松脱的重新紧固，系缢树干的移位紧固等作业。平原每年1次，共3次。施追肥：平原每年1次，共3次，都结合松土抚育展开。穴施复合肥离植株基部3倍地径的距离，深度≥10cm。施肥穴数≥3个／株，当施肥量＞30g/株时，按10g／穴增加施肥穴个数。施“史丹利硫酸钾型24-10-14”高氮型复合肥料。

（5）绿地养护：乔木科养护，养护期三年。园林绿化（片植草灌）栽植和养护需达到《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）设定的定额质量要求，并参照林业质量指标。栽植乔木工程内容包含：挖穴栽植、扶正回土、筑水围、浇水、复土保墒、整形清理。栽植棕榈类工程内容包含：挖坑、栽植（落坑、扶正、回土、捣实、筑水围）、浇水、覆土、保墒、修剪、清理现场等。乔木养护工程内容包含：中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、加土扶正、清除枯枝、环境清理、灌溉排水等。

片植灌木、草坪养护，养护期一年。园林绿化（片植草灌）栽植和养护需达到《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）设定的定额质量要求，并参照林业质量指标。片植灌木工程内容包含：挖穴栽植、扶正回土、筑水围、浇水、复土保墒、整形清理；栽植草皮满铺工程包含：清除杂物、加覆盖物、铺种草皮、浇水、清运废弃物等；灌木养护工程内容包含：中耕施肥、整地除草、修剪整枝、防病除害、加土扶正、清除枯枝、环境清理、灌溉排水等；草坪养护工程内容包含：整地镇压、割草修边、草屑清除、挑除杂草、空秃补植、加土施肥、灌溉排水。

（6）其他管护：景观区位重要但立地条件较差或苗木对土壤要求较高的树种进行换土，换土量因苗木规格不同而异，回填种植土工程量为暂估，结算时按实调整，回填种植土考虑10%人工回填，90%机械回填，结算时比例不再调整。在绿化养护期内，应及时更新受损苗木，并按设计意图，按植物喜阳、喜阴、耐旱、耐湿等生态特征分别进行养护；根据植物生长不同阶段及时调整，保证丰富的层次和群落结构，应及时负责清理杂物、追肥、浇水、堆肥、修剪整形、防风、防治病虫害、除杂草等。造林质量必须符合《温岭市营造林工程质量验收办法（2021年）》及《浙江省新一轮“一村万树”示范村建设验收办法》（浙林办绿[2021]8号）要求。

（7）其他有关事项：

1）本工程苗木损耗率在单价中已综合考虑。

2）本工程施工用水、用电由投标人自行解决，其费用已综合考虑，因停水停电引起的工期延长不予批准，因此引起的相关费用不再另行增加。

3）本工程施工图纸范围内所有材料的二次或三次以上搬运等人工或措施费用在预算书及单价中综合考虑，投标人在报价时综合考虑该费用，结算时不另外签证计算该费用。

4）本工程施工场地的围挡等临时封闭围护费用已包含在综合单价中，结算时不再考虑。

5）本工程苗木要求为实生苗，不得使用嫁接苗。

6）本工程造型罗汉松双方共同采购。

7）本工程苗木到场、经中介和招标人验收合格后，方可种植。

8）本工程中的苗木成活率需达100%。

5.5本工程人工与主要材料价格参考《台州造价》（2023年1月温岭除税价），《台州造价》无价格材料的参照当地市场价格。

5.6发包价=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。K值由招标人确定。（K值为16%，发包价为294497元）。

（三）、投标文件的编制

6.投标文件的组成

6.1本工程投标文件由商务标组成。

6.2商务标由投标函（附件一）、投标报价计算书（附件二）、项目管理机构配备表（附件三）三部分组成。

6.3投标人须使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时可按同样格式扩展。

6.4投标项目经理必须与申请文件中所提供的项目经理一致，擅自变更将取消其投标资格。

7.投标报价、投标工期及质量承诺

7.1投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和， 应是完成本须知第2项和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

7.2投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现， 其应包括施工设备、劳务、管理、材料、搬运费、安装、维护、保险、利润、税金、技术措施费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

7.3投标承诺内容中有效投标报价未按前附表中第7项规定的，或质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。

7.4投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

7.5本工程报价方式采用明标暗投方式，即招标人公布本工程总价及发包价，由投标单位按发包价填写工期、质量承诺等。

7.6投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

7.7投标文件报价中的投标报价等全部釆用人民币表示。

8.投标有效期

8.1投标有效期见本投标人须知前附表第8项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效，且投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

8.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第8条关于投标保证金的退还规定仍然适用。

9. 投标保证金

9.1投标人应按投标人须知前附表第9项的规定，在投标保证金到账截止时间之前，将投标保证金由投标人的账户一次性汇入（或转入）招标人指定账户，否则视为未提交投标保证金。

9.2投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而拒收其投标文件。

9.3除第一中标候选人外投标人的投标保证金在中标公示结束后，由招标人统一退还。公示结束后，有异议、投诉的，投标保证金根据异议、投诉处理结果办理。

9.4中标人的投标保证金将在其提交履约保证金后退还。

9.5如投标人有下列情况之一的，招标人可不予退还其投标保证金：

9.5.1投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

9.5.2中标人未能在中标通知书规定的时间内提交合同履约保证金或签署合同的；

9.5.3投标人在投标期间有串标、弄虚作假等行为的。

10.投标文件的份数和签署：

10.1投标人按本须知投标文件的组成规定，编制前附表第10项规定份数的投标文件。

10.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辩认。投标文件商务标中的投标函应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人（或委托代理人）签名（或盖章）。

10.3由委托代理人签名（或盖章）投标文件或参加开标的须同时提交合法有效的投标授权委托书原件。由法定代表人签名（或盖章）投标文件并参加开标的，投标授权委托书可不提供。

10.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签名人签名或盖章。

10.5投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

10.6投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本，另一本作为副本。

（四）、投标文件的提交

11.投标文件的密封与标识

11.1投标人应将投标文件的商务标按要求密封，在密封袋上正确标明“商务标”、“工程名称”和“投标人名称”。

11.2密封要求：密封袋封口处加盖单位公章或法定代表人或委托代理人印章或签名。

11.3未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人将不予受理。

11.4投标人的投标文件（商务标）在投标人须知前附表第11项规定的截止时间前以直接提交形式提交至投标人须知前附表第11项规定的地点。

12. 投标文件的提交

12.1投标人的投标文件在投标人须知前附表第11项规定的截止时间前以直接提交形式提交至投标人须知前附表第11项规定的地点。投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，并带有效期内的身份证（临时身份证）原件和投标授权委托书（如有），提交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人在提交投标文件后即可离开，后续无需签字确认，开标结果以网上公示为准。投标人的法定代表人（或委托代理人）在提交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。

委托代理人提交投标文件的，须同时提交合法、有效的《投标授权委托书》原件。

12.2到提交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

12.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

12.4招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

13.投标文件的补充、修改与撤回

13.1投标人在提交投标文件以后，在招标文件要求的提交投标文件的截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

13.2投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本须知有关规定密封、标识和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

13.3在提交投标文件的截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）、开 标

14.开标

14.1招标人将于前附表第12项规定的时间和地点举行开标会议。投标人在提交投标文件后即可离开，后续无需签字确认，开标结果以网上公示为准。

14.2开标程序

14.2.1开标由招标人主持；

14.2.2招标人在开商务标前当众宣布投标保证金核查结果。然后开启商务标，宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

14.3按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

14.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

14.5招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

14.6有下列情况之一的，其投标文件将视为无效：

14.6.1投标函未加盖投标人公章的或未经法定代表人（或委托代理人)签名（或盖章）的；

14.6.2投标文件未按招标文件要求编制或关键内容字迹模糊辩认不清的；

14.6.3投标人存在“第一章”投标人须知第4.4条款情形之一的；

14.6.4投标截止时间以后送达的投标文件；

14.6.5投标人法定代表人（或委托代理人）未参加开标会议的；或由委托代理人签名（或盖章）投标文件或委托代理人参加开标会议未提供合法、有效的授权委托书原件的；

14.6.6未提供管理人员名单的或提供的管理人员名单不符合要求的；

14.6.7投标人投标报价未按投标人须知第7项报价的；

14.6.8投标人的质量承诺低于前附表中规定的质量标准的或未承诺的；

14.6.9投标人擅自调整招标人确定的项目工期的；

14.6.10商务标未按投标人须知前附表要求提供正、副本份数的；

14.6.11投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金的或提供的投标保证金不符合要求的；

14.6.12投标项目经理与申请文件中所提供的项目经理不一致的；

14.6.13不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

14.6.14投标人弄虚作假或有其他违法行为的；

14.6.15投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

（六）、评 标

15.评标原则：

15.1招标人根据实际情况组成评标委员会。

15.2遵循公开、公平、公正、诚实、信用、科学的原则。

16.评标办法

16.1先对投标文件中的投标保证金进行符合性审查。符合性审查不合格的，其商务标不再拆封、评审。

16.2因有效标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，当全部投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

16.3公开随机抽取确定中标候选人

16.3.1在提交投标文件时，由每个提交投标文件的法定代表人或其委托代理人公开抽取该投标人的号码，所抽取的号码作为该投标人的号码，未通过投标文件审查的投标人当场去掉相对应的号码。剩余通过投标文件审查的有效投标人号码中，由招标人公开随机抽取其中二个号码，第一个号码对应的投标人为第二中标候选人，第二个号码对应的投标人为第一中标候选人。

16.4投标报价算术性修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受或不予以书面确认修正价格的，其投标作无效标处理。

1）投标文件中投标函的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）其余算术错误按招标人要求进行修正。

投标报价取整（小数点后四舍五入）。

16.5推荐中标候选人

16.5.1 招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或者经公示后被取消中标资格的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人将重新组织招标。

16.5.2第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

17.投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和签复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

18.评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

（七）、授予合同

19.合同授予标准

19.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第 （六）条规定评出的投标人。

20.中标通知书

20.1招标人根据评标结果，按照《浙江省招标投标条例》的要求，对中标候选人进行公示。投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以在中标候选人公示期间向有关行政监督部门投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人以书面形式提出异议。

20.2招标人将在公示结束后向中标人发出中标通知书，并向未中标的投标人通知中标结果。

20.3中标通知书将成为合同的组成部分。

21.履约担保

21.1中标人应向招标人提供前附表第14项所规定的合同履约保证金。

21.2合同履约保证金在第三阶段质量验收合格结清工程款后10天内退还。

21.3中标人如未按上述规定提供履约担保，则招标人有充分理由取消其中标资格，其投标保证金不予返还。

22．合同的签订

22.1招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同。

22.2中标人在中标通知书规定的时间、地点，准时到场签约。

22.3招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

22.4中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

22.5签订合同时，中标人应根据招标人的需要指派人员到场签约。

（八）、其  它

23.其它须知

23.1中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目经理、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

23.2投标人提供的资料中如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

23.3本招标文件全部内容是工程签订承包合同依据之一。

23.4本招标文件由招标人负责解释。

24.重新招标

24.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）评标委员会将认定为无效的投标排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的。

25.不再招标

25.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

第二章  营造林工程施工合同

发包人（全称）：温岭市坞根镇花溪村股份经济合作社

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规、遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，双方就温岭市花溪村一村万树示范村工程施工事项协商一致，共同达成如下合同。

一、工程概况

1、工程名称：温岭市花溪村一村万树示范村工程

2、工程地点：温岭市坞根镇花溪村

3、资金来源：上级补助

4、工程内容：本工程为温岭市花溪村一村万树示范村工程，该项目位于温岭市坞根镇花溪村，面积11.5亩，其中作业区造林面积11.5亩。定植各类苗木259株，其中乔木树种257株，灌木大苗2株以及各类小苗，具体苗木规格详见苗木表。

5、承包范围：发包人指定的林地清理，整地挖穴、苗木定植，未成林抚育等工程。本项目建设面积11.5亩。

二、合同工期

总工期：三年（初植须在45日历天内完成，并按期完成未成林抚育）。其中：

1、初植工期：45日历天，计划开工日期：2023年   月   日。计划竣工日期：2023年   月   日。

2、未成林抚育工期：初植完工后，历经3个6-9月的高温周期，直至造林保存率验收合格止。

第1次松土和施肥时间：从栽植完工1个月后，第2个月内完成。

第2、3次松土除草和施肥时间：为第2、3年4月份完成。

3、园林绿化（片植草灌）养护工期：经第一阶段初植完工质量验收合格后1年。

三、签约合同价

签约合同价为金额（大写）：          元整（人民币）￥：      元。

四、工程质量标准

1、工程综合质量标准（工程质量合格标准）

达到《温岭市营造林工程质量验收办法（2021年）》合格质量标准。

五、营造林工序和苗木质量要求：

1、苗木：选择香樟、腊梅、宫粉梅、红梅、杏梅、柿子树等树种。苗木质量要主杆挺直、粗壮，根系发达，土球完整，生长健壮（见苗木表）。

2、整地挖穴，未经整地环节挖穴，放线（定点）、挖穴，回填部分表土至穴底。作业区1、2、3、4、6、9、13、14、15及16小班直接挖穴（二类土），罗汉松、柿子树挖穴规格100*100*80cm；香樟、腊梅、宫粉梅、红梅A、红梅、杏梅挖穴规格80＊80＊60cm；金边胡颓子挖穴规格60＊60＊40cm。

3、土球苗定植，保持苗木立直，深度适宜，根系舒展（土球完整）。先填表土后填心土，分层踩实，苗木基部培土成丘，浇定根水，搭拆支撑架。现有乔灌木树冠外1m内不得栽植。栽植深度。所有乔木苗适度深栽，苗木基部深入地面10cm左右。疏枝修剪。香樟、腊梅、宫粉梅、红梅A、红梅、杏梅、柿子树、金边胡颓子可适当疏枝修剪，但都要保持原有顶梢和冠幅形态。苗木支撑。制桩、作业区内材料搬运、支撑架搭制和拆除。造型罗汉松支撑架为四支长2.8m钢管组成一个四脚桩；柿子树支撑架为三支长2.2m毛竹梢组成一个三脚桩；香樟、晚樱、紫薇、垂丝海棠、丹桂、茶花、腊梅、宫粉梅、红梅A、红梅、杏梅支撑架为长1.2m毛竹梢组成一个扁担桩。

4、未成林抚育设计技术要求：松土抚育。块状松土以栽植苗木为中心，半径0.5米范围，松土深度5-10cm左右，里深外浅，不伤根系，清除杂草。同时结合间苗、扶苗、除萌除蘖、培土，检查苗木支撑架，松脱的重新紧固，系缢树干的移位紧固等作业。平原每年1次，共3次。施追肥：平原每年1次，共3次，都结合松土抚育展开。穴施复合肥离植株基部3倍地径的距离，深度≥10cm。施肥穴数≥3个／株，当施肥量＞30g/株时，按10g／穴增加施肥穴个数。施“史丹利硫酸钾型24-10-14”高氮型复合肥料。

5、绿地养护：乔木科养护，养护期三年。园林绿化（片植草灌）栽植和养护需达到《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）设定的定额质量要求，并参照林业质量指标。栽植乔木工程内容包含：挖穴栽植、扶正回土、筑水围、浇水、复土保墒、整形清理。栽植棕榈类工程内容包含：挖坑、栽植（落坑、扶正、回土、捣实、筑水围）、浇水、覆土、保墒、修剪、清理现场等。乔木养护工程内容包含：中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、加土扶正、清除枯枝、环境清理、灌溉排水等。

片植灌木、草坪养护，养护期一年。园林绿化（片植草灌）栽植和养护需达到《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）设定的定额质量要求，并参照林业质量指标。片植灌木工程内容包含：挖穴栽植、扶正回土、筑水围、浇水、复土保墒、整形清理；栽植草皮满铺工程包含：清除杂物、加覆盖物、铺种草皮、浇水、清运废弃物等；灌木养护工程内容包含：中耕施肥、整地除草、修剪整枝、防病除害、加土扶正、清除枯枝、环境清理、灌溉排水等；草坪养护工程内容包含：整地镇压、割草修边、草屑清除、挑除杂草、空秃补植、加土施肥、灌溉排水。

6、其他管护：景观区位重要但立地条件较差或苗木对土壤要求较高的树种进行换土，换土量因苗木规格不同而异，回填种植土工程量为暂估，结算时按实调整，回填种植土考虑10%人工回填，90%机械回填，结算时比例不再调整。在绿化养护期内，应及时更新受损苗木，并按设计意图，按植物喜阳、喜阴、耐旱、耐湿等生态特征分别进行养护；根据植物生长不同阶段及时调整，保证丰富的层次和群落结构，应及时负责清理杂物、追肥、浇水、堆肥、修剪整形、防风、防治病虫害、除杂草等。造林质量必须符合《温岭市营造林工程质量验收办法（2021年）》及《浙江省新一轮“一村万树”示范村建设验收办法》（浙林办绿[2021]8号）要求。

7、其他有关事项：

（1）本工程苗木损耗率在单价中已综合考虑。

（2）本工程施工用水、用电由承包人自行解决，其费用已综合考虑，因停水停电引起的工期延长不予批准，因此引起的相关费用不再另行增加。

（3）本工程施工图纸范围内所有材料的二次或三次以上搬运等人工或措施费用已在签约合同价中综合考虑，结算时不另外签证计算该费用。

（4）本工程施工场地的围挡等临时封闭围护费用已包含在综合单价中，结算时不再考虑。

（5）本工程苗木要求为实生苗，不得使用嫁接苗。

（6）本工程造型罗汉松双方共同采购。

（7）本工程苗木到场、经中介和发包人验收合格后，方可种植。

（8）本工程中的苗木成活率需达100%。

六、工程变更

工程变更须经监理单位同意，发包人、承包人及原设计单位达成一致意见后，报市林业行政主管部门审核。工程量变更由合同双方以签证单方式确认，报市林业行政主管部门审定。

七、验收时间、内容和提交资料

承包人应按《温岭市营造林工程质量验收办法（2021年）》规定，根据实际施工的数量和质量，及时办理苗木和其他材料进场、隐蔽工程、工程变更、未成林抚育等签证，完成初植完工、造林成活率、保存率三个阶段自查验收。必须在初植当年6月30日前提交准确完整的第一阶段工程质量验收自查报告，第二年10月15日前提交准确完整的第二阶段工程质量验收自查报告，第三年10月15日前提交准确完整的第三阶段工程质量验收自查报告。

发包人应及时审核办理承包人提交的有关签证，在承包人提交各阶段验收自查报告后一个月内组织完成工程质量验收。

各种工程质量签证，承包人的工程质量验收自查报告，发包人的工程质量验收报告，分别提交纸质材料一式 5 份，原件扫描电子文档 1 份。

八、工程款结算和支付

1．价格调整。在合同工期内，原预算中人工 、材料 、机械台班不调价。变更后项目与预算书项目不同或相类似项目，按林业行政主管部门审定的发包人签证价，费用计取标准均按招标控制价中计算标准，变更后合同价款按下浮数（即下浮 16 %）结算，报发包人审核后确定。

2．第一阶段质量验收结算。第一阶段质量验收中的综合项目质量都合格后，承包人应根据材料和子目质量合格与否和合格率按实计算工程款（ 如果造林密度正误差率＞ 5% 的，按正误差率扣减工程款）。发包人和承包人应及时对结算报告完成审核确认。

3．工程款支付。

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

工程进度款：第一期，第一阶段质量验收合格后支付工程结算款的50%，在市级补助到位后1个月内支付。

第二期，第二阶段质量验收后，造林成活率和其验收前至初植完工期间产生工程量子目都合格的，支付工程结算款的25%，在市级补助到位后 1 个月内完成支付；子目有不合格的，按子目不合格率扣减当期工程款后支付。

第三期，第三阶段质量验收后，造林保存率和其验收前至造林成活率验收期间产生工程量子目都合格的，支付工程结算款的25%；子目有不合格的，按子目不合格率扣减当期工程款后支付。

九、权利和义务

1．承包人权利和义务

⑴承包人在签订合同后应立即着手施工准备工作，工具全部到位。

⑵承包人应认真阅读并理解发包人的造林作业设计书等内容，严格按要求施工。因各种原因确需对工程进行变更时，按第六条工程变更程序确认，承包人才能进行施工。

⑶承包人必须对每道工序进行认真检查、测量和初检，填写当日施工日记和各种记录、自检质量验收单等。

⑷承包人在合同签订后，不得放弃承包，不得转包，否则发包人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。

⑸承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失、树木破坏及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。

⑹承包人因质量问题补植苗木所产生的费用均由承包人承担。

2．发包人权利和义务

⑴发包人对工程进行全过程质量监督和检查。

⑵发包人有权根据工程需要增减工程量，承包人不得拒绝施工。

⑶在承包人施工过程中，发现存在严重质量问题或存在工程欺瞒（包含招投标及前期准备阶段）等，发包人有权暂停工程施工直至终止合同，由此造成的损失发包人不予负责。

十、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、解决政策性问题、落实项目用地，帮助承包人协调好和当地群众的关系。筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。

3．承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。另行签订的协议不能作为结算依据。

十一、违约

1．发包人违约

⑴因发包人原因造成工程施工终止的，按已施工完成合格数量结算工程款后1个月内完成支付。

⑵因发包人原因导致工程暂时停止，造成延期的，不计入承包人工期延期时间。

⑶因发包人原因，逾期支付工程进度款的违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

2．承包人违约

⑴承包人因施工质量、日常管护不到位等因素引起工期延误、质量问题等，均由承包人承担相应责任。

⑵承包人无正当理由或未办理工程初植延期的，每延期一天，按结算款的千分之一支付违约金。如在6月底还未完成初植，违约金按天支付至6月底后，再按工程结算款的10%承担违约责任，同时第一阶段质量验收时间顺延至次年4月底以后，其它工期相应顺延。期间增加一年的未成林抚育支出全部由承包人承担。

⑶承包人无正当理由或未办理工程未成林抚育延期的，扣除当次未成林抚育费。未实施未成林抚育的，扣除当次未成林抚育费后，再按工程结算款的2%承担违约责任，并且所有工期相应顺延。

⑷综合项目中不合格项可以通过技术或工程措施整改修复的，承包人在实施整改修复工程后，可申请再次验收。但对应的完工日期按再次验收申请日计算，造成工期延误等问题的由承包人承担所有责任。

⑸工程经验收存在以下严重问题的，发包方可以根据实际情况单方终止合同，并按以下方式进行结算：

第一阶段质量再次验收中综合项目还有不合格的，允许工期顺延一年或合同终止。承包人未在第一阶段质量验收意见出具后一个月内，提交工期顺延申请的，合同终止，履约保证金全部扣除，按已实际产生的工程量的合格部分进行工程结算，再按工程结算款的80%予以支付。

第二阶段质量验收或第三阶段质量验收中综合项目有不合格的，合同终止，剩余进度款不予支付。

十二、其他约定

1.承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式：现金（转账或电汇）；金额：       元。 期限：在第三阶段质量验收合格结清工程款后10天内退还。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式、金额及期限的：/。

2．合同未尽事宜，由双方协商解决，或提请上级林业部门协调解决，无法解决的争议可向台州仲裁委员会申请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。

十三、组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件：

⑴中标通知书；

⑵投标函及其附录；

⑶造林作业设计书（造林作业设计说明书、统计表、施工图）；

⑷已标价工程量清单或预算书；

⑸其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十四、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十五、签订地点

本合同在  温岭市坞根镇花溪村  签订。

十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十七、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

十八、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份，合同备案机构执 叁份。

发包人：（公章）                      承包人：（公章）

法定代表人或其委托代表人：            法定代表人或其委托代表人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

统一社会信用代码：                     统一社会信用代码：

地址：                                 地址：

邮政编码：                             邮政编码：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

第三章  技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

具备进场施工条件。

二、本工程采用的技术规范：

依据设计造林作业设计书和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行的标准、规范的要求。

第四章  预算书

一、本预算书是按本投标人须知(二)要求及工程造林作业设计书编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即为合同的组成部分。

二、本预算书应与投标人须知、施工合同、工程规范和造林作业设计书一起使用。

第五章  投标文件格式

一、本工程的投标函（附件一）、投标报价计算书（附件二）、项目管理机构配备表（附件三）、投标授权委托书（附件四）由招标人统一提供。

附件一：

投  标  函

致：温岭市坞根镇花溪村股份经济合作社

一、根据已收到贵方的温岭市花溪村一村万树示范村工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款和造林作业设计书及其他有关文件后，我方愿以总价人民币(大写)：贰拾玖万肆仟肆佰玖拾柒元整（RMB￥：294497元）的投标报价并按上述合同条款、技术规范、造林作业设计书要求承包上述工程的施工、竣工、抚育，并承担任何质量缺陷保修责任。

二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容的前提下，我方保证：

1、总工期：三年，其中：（1）初植工期：45日历天；（2）未成林抚育工期：按招标文件要求；（3）园林绿化（片植草灌）养护工期：按招标文件要求。

2、工程质量标准：合格。

3、人员设备按实际要求部署及时到位。

4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

5、我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保，作为我方的履约保证。

6、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

7、我方认同招标人公布的工程预算书作为商务标的组成部分。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会审定为无效标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。我方承诺，对评标结果有异议的，将在中标候选人公示期间提出，未在中标候选人公示期间提出异议的，我方自动放弃投诉权利。

五、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤销投标，投标保证金将不予退还。

六、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

七、我方金额为人民币柒仟元的投标保证金与本投标书同时提交。

投标人(公章）：

法定代表人（或委托代理人）（签名或盖章）：

日期：       年    月    日

| 附件二： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温岭市花溪村一村万树示范村工程 |  |  |  |  |
| 投标报价计算书 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 营造林 | 元 | 349012 | 不含不可竞争项目造价1327元 |
| 2 | 可竞争项目预算造价 | 元 | 349012 |  |
| 3 | 下浮率（即K值） |  | 16% |  |
| 4 | 不可竞争项目预算造价 | 元 | 1327 |  |
| 5 | 发包价 | 元 | 294497 | 可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价 |
| 6 | 投标报价 | 元 | 294497 |  |
| 本表金额结转至投标函 |  |  |  |  |
| 注：本工程不可竞争项目造价为计取税金后的安全文明施工基本费。 |  |  |  |  |

投标人(公章）：

法定代表人（或委托代理人）（签名或盖章）：

日期：       年    月    日

附件三：

项目管理机构配备表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本岗 工龄 | 证书号码或 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标项目经理必须与申请文件中所提供的项目经理一致。

投标人（公章）：_________________________________

法定代表人（或委托代理人）（签名或盖章）：_____________

日  期：       年    月    日

附件四：

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我           （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为 我公司的合法代理人，全权代表我公司参加温岭市花溪村一村万树示范村工程招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：____________________

法定代表人（签名或盖章）：__________

授权委托日期：       年    月    日

附件五：

投标保证金退款账户信息

我公司参加温岭市花溪村一村万树示范村工程的投标工作，现已结束。退还投标保证金人民币柒仟元整，¥7000.00，请退还至：

户名                         ，

开户行                       ，

联行号                       ，

账号                         。